## Slide 1
PLAB · 项目开题汇报
科研 Agent
系统
面向课题组的科研知识沉淀、智能检索与工具共享平台
宏观架构 · 建设边界 · 实施路线 · 验收建议
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 2
科研资产在增长，但可复用能力没有同步增长
01
内容分散
文献数量多、分布散，查找与复用成本持续上升。
02
知识难传承
公式推导、研究笔记与代码依赖个人保存和口头交接。
03
工具重复开发
相似科研任务缺少统一工具，每位成员重新实现。
04
新人上手慢
既有知识、方法和工作规范缺少统一入口。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 3
项目不是“另一个文件库”，而是四种能力的一体化入口
知识沉淀
文献、笔记、代码与 Skill
统一接收，原件与版本共存
智能检索
标题、正文、公式、代码
支持跨语言语义检索
工具共享
重复科研工作封装为
可审核、可追溯的共享 Skill
科研助手
基于已发布、可访问证据回答
标明来源与不确定性
一个入口，把“存下来、找得到、用得上、可追溯”串成完整闭环。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 4
开题要回答的不是功能清单，而是三个系统问题
如何沉淀？
让异构科研资料进入统一生命周期
同时保留原件、作者与版本
知识对象 + 生命周期
如何可信地找？
从自然语言意图出发
用全文与语义检索定位证据
拒绝无依据结论
混合检索 + 可追溯 Agent
如何长期复用？
把个人工具变为有依赖、有测试
有审核、有反馈的共享能力
Skill 治理 + 协作责任制
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 5
第一阶段只做能闭环的核心范围
必须完成
暂不处理
文献：上传—处理—审核—发布—检索—问答
公式与笔记：上传、整理、审核和搜索
代码：说明、依赖、版本与搜索
Skill：上传、审核、版本与下载
实验数据与项目管理
知识关系图与联网 Agent
自动运行代码、自动安装 Skill
复杂项目权限与移动端复杂操作
边界原则：先打通完整流程，再增加高级能力。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 6
五个业务中心建立能力，四类基础设施承载运行
课题组成员 · 管理员 · 开发协作者
科研知识中心
智能检索与
Agent 中心
科研 Skill 中心
用户协作中心
系统管理中心
基础设施层
NJU Box
文件与知识内容主存储
业务数据库
用户、状态、权限与记录
检索索引
全文、关键词与语义检索
模型服务
摘要、整理、向量与问答
GitHub：平台与 Skill 源代码、测试、规范和部署配置；不承载大规模科研文件。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 7
第一阶段统一管理四类科研知识对象
文献
PDF · 元数据 · 中文摘要
问题/方法/结果 · 标签 · 引用
公式与笔记
PDF/Word/LaTeX/图片
Markdown 整理 · 公式检索 · 错误标记
代码与脚本
Python/MATLAB/Notebook
功能 · 依赖 · 作者 · 版本 · 下载
科研 Skill
Prompt/脚本/模板/工作流
输入输出 · 依赖 · 示例 · 审核
后续扩展：实验记录、实验数据、仪器流程、项目资料、会议记录与研究成果。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 8
统一生命周期把“个人材料”变成“正式知识”
上传
自动处理
草稿
上传者审核
发布
检索与使用
新版本
弃用/停用
发布门槛
只有已发布内容可被普通成员搜索、被 Agent 使用，并作为课题组正式知识。
责任制：谁上传，谁负责初次审核和维护；管理员可停用、转交或删除。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 9
文献链路是第一阶段最小可用闭环
上传 PDF
保存原件
提取元数据
解析全文
生成摘要/标签
上传者审核
发布
建立索引
Agent 使用
NJU Box
保存原始 PDF 与解析产物
业务数据库
保存状态、权限、版本与任务
检索索引
由主数据重建，不是最终数据源
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 10
自然语言入口把意图、检索和证据回答串在一起
01 · 识别意图
查找资料
总结指定内容
回答科研问题
对比文献
查找代码或 Skill
02 · 混合检索
基础检索：标题、作者、标签、摘要、正文、公式或代码
语义检索：跨中英文、相似问题、方法与结果
03 · 证据回答
证据充足：结论 + 来源
证据不足：展示相关材料
结论冲突：分别说明条件
检索结果必须先通过“已发布 + 有访问权”的权限门，再进入 Agent 上下文。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 11
可信来自可见的证据、权限与不确定性
01
来源可追溯
列出使用的文献或知识条目，提供原始文件链接；必要时定位章节或页码。
02
权限先于回答
Agent 只使用已发布且当前用户有权访问的内容。
03
允许拒答
证据不足时不强行生成结论；材料冲突时分别说明适用条件。
04
人审闭环
AI 生成结果由上传者确认，审核后才可发布。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 12
Skill 平台把个人脚本变成可维护的课题组能力
01
个人创建
Prompt、Python
MATLAB、模板
多步骤工作流
02
测试与说明
明确输入、输出、依赖与使用示例
03
共享审核
管理员检查安全性、可用性与版本
04
发布与反馈
成员下载使用，问题回流并迭代或停用
状态分层：个人 · 待审核 · 共享 · 已弃用 · 已停用
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 13
三类角色分工明确，内容责任落到上传者
管理员
成员与权限
邀请码
内容与 Skill 审核
任务、日志与模块开关
普通成员
上传并审核自己的资料
发布与修改内容
检索知识库、使用 Agent
下载共享 Skill
开发协作者
维护平台代码
处理反馈
协助排查任务问题
“谁上传，谁负责初次审核和维护”——减少中心化运营负担，也让知识责任可追溯。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 14
主数据、索引、模型与代码仓库各司其职
NJU Box
原件与解析产物
长期内容仓库
业务数据库
归属、状态、权限、版本
任务、日志与反馈
检索索引
片段、向量、关键词与排序
可从主数据重建
模型服务
摘要、提取、整理、向量与问答
与网站独立运行
GitHub
平台/Skill 源码、测试、规范
Actions 与部署配置
关键分工
NJU Box 回答“文件是什么、放在哪里”
业务数据库回答“属于谁、什么状态、谁能访问”
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 15
模型故障不等于平台停摆，风险被隔离在模块边界内
模型服务异常
新任务进入等待队列
Agent 暂停回答
模型恢复后继续处理
核心能力继续可用
网站仍可登录与浏览
已建索引仍可搜索
主数据不受影响
管理员独立止损
按模块关闭上传、摘要与检索
关闭问答、Skill 下载或 GitHub 同步
无需停整站
风险控制来自：服务解耦 + 队列缓冲 + 模块开关 + 操作日志。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 16
第一版以内部网站呈现，用户无需直接操作底层系统
01
首页
自然语言检索
Agent 入口
02
文献
上传 · 审核
搜索 · 详情
03
推导与笔记
上传 · 编辑
搜索 · 版本
04
代码
上传 · 搜索
下载 · 版本
05
Skill
浏览 · 上传
审核 · 下载
06
个人中心
草稿 · 任务
通知 · 历史
07
管理后台
用户 · 内容
任务 · 日志
08
模块控制
开关 · 状态
失败任务 · 反馈
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 17
四个阶段从文献闭环逐步走向可复现科研工作流
阶段一
文献知识库
上传、AI 总结与审核
自然语言检索、文献问答
阶段二
知识内容扩展
公式推导、研究笔记
Python 与 MATLAB 代码
阶段三
Skill 平台
创建、共享审核、版本发布、下载与反馈
阶段四
科研工作流
Codex 只读访问
对象关联、实验数据
与可复现流程
每个阶段都以“可用闭环”而不是“功能数量”作为完成标准。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 18
第一阶段验收应证明“资料能进、知识可信、结果能找”
01
资料能进
四类对象完成基础上传；原始资料长期保留；元数据、版本和归属可追溯。
02
知识可信
AI 产物进入草稿并由上传者审核
未发布内容不进入正式检索
03
结果能找
支持基础与语义检索；跨语言问题可定位相关内容；索引可重建。
04
回答有据
Agent 仅基于可访问、已发布内容；展示来源并标记不确定性。
05
工具可复用
Skill 具备输入输出、依赖、测试、版本、审核、下载和停用路径。
06
故障可恢复
模型异常时网站和已有搜索可用；任务可等待恢复；管理员可独立关闭模块。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]

## Slide 19
建议立项
先打通文献闭环，
再扩展知识与 Skill
用可追溯、可审核、可恢复的最小架构，建立课题组长期科研能力。
Notes: [Sources]
- D:\AgentSys\docs\md\00-Architecture.md（用户提供的项目架构文档）
[/Sources]